Администрация Богородского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016                                                                                         № 722

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»

В целях более эффективного расходования бюджетных средств для достижения цели повышения качества жизни населения Богородского муниципального района Нижегородской области, а также в связи с переходом Богородского муниципального района Нижегородской области с 2015 года на программный бюджет и в целях реализации постановления администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 31.12.2013 года №4232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богородского муниципального района Нижегородской области»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации                                                                          А.А.Сочнев

А.Н.Зубков

2-20-85

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Богородского муниципального района

Нижегородской области

от 27.05.2016 № 722

План реализации муниципальной программы

«Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»

| Наименование подпрограммы основного мероприятия подпрограммы мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2015 год тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2016 год тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2017 год тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала | Окончания | 2015 | 2016 | 2017 | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение условий развития дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство ДДОУ на 50 мест в п.Новинки Богородского района | УКС администрации Богородского муниципального района НО (далее - УКС администрации района) | 2015 | 2015 | 50 мест в детском саду |  |  | 38199,4 | 9689,9 | 7275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения по адресу : Нижегородская область, г.Богородск, 3 микрорайон, д.15а | - « - | 2015 |  |  | 184 места в детском саду |  | 76650,4 | 19443,4 | 4766,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство детского сада на 240 мест в п.Новинки | - « - | 2017 |  |  |  | 240 мест в детском саду |  |  |  |  |  |  |  |  | 126000,0 | 360000,0 | 18000,0 |  |
| 1. Строительство детского сада на 50 мест в п.Буревестник |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2554,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Создание условий и укрепление материальной базы в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения по адресу: Нижегородская область, г.Богородск, 3 микрорайон, д.15а | УКС администрации района | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24792,08 |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство школы на 550 мест в г.Богородске. Проектные работы. | - « - | 2015 | 2017 |  |  | 550 ученических мест |  |  | 956,0 |  |  |  | 3800,0 |  | 98000,0 | 28000,0 | 14000,0 |  |
| 3. Строительство школы на 1000 уч. мест в п.Новинки |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133000,0 | 38000,0 | 19000,0 |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | 114849,8 | 29133,2 | 20792,8 |  |  |  | 28592,08 |  | 357000,0 | 102000,0 | 51000,0 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Богородском муниципальном районе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Богородском муниципальном районе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район Западный г.Богородск ул. Улыбышева, Гурова, Луговая, Васильковая, Ромашковая администрация г.Бого-родска (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство сетей газоснабжения жилого района Западный г.Богородск | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 5146,3 |  |  |  | 186,0 |  |  |  |  |  |
| 2.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Газоснабжение жилого района Западный г.Богородск» | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 408,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения жилого района Западный г.Богородска | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 151,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Строительство скважинного водозаборного комплекса | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 1798,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юго-Западный жилой район г.Богородск, ул. Загородная, Дорожная, Южная, Богородская, Кашина - 1 очередь администрация г.Богородска (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство сетей газоснабжения Юго-Западного жилого района г.Богородск-1 очередь | - « - | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  | 512,6 |  |  |  | 615,9 |  |  |  |  |  |
| 2.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Газоснабжение Юго-Западного района г.Богородск»- 1 очередь | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юго-Западный жилой район г.Богородск - 2 очередь администрация г.Богородска (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей водоснабжения Юго-Западного района г.Богородск | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 658,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта «Газоснабжение Юго-Западного района г.Богородск» -2 очередь | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 3.Строительство сетей водоснабжения, водоотведения | - « - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750,0 | 2750,0 |  |
| 4.Строительство сетей газоснабжения | - « - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |
| Северный жилой район д.Ушаково ул.Луговая, Полевая, Молодежная, Новая, Хлебная, Сельская – администрация Алешковского сельсовета (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство сетей водоснабжения, водоотведения Северного жилого района д.Ушаково | - « - | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11823,355 | 11823,355 |  |
| 2.Строительство сетей газоснабжения | - « - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 | 7500,0 |  |
| 3.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей водоснабжения, водоотведения Северного жилого района в д.Ушаково | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 1054,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей газоснабжения Северного жилого района в д.Ушаково | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по основному мероприятию 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9805,8 |  |  |  | 1001,9 |  |  | 25575,355 | 26573,355 |  |
| Основное мероприятие 2. «Обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Богородском муниципальном районе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район Западный г.Богородск. ул. Улыбышева, Гурова, Луговая, Васильковая, Ромашковая (администрация г.Богородска (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство дорожной инфраструктуры |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,0 |  |  |  |  |  |
| Юго-Западный жилой район г.Богородск, ул. Загородная, Дорожная, Южная, Богородская, Кашина - 1 очередь администрация г.Богородска (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ПСД, ПИР Дорожная инфраструктура | - « - | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.Строительство дорожной инфраструктуры | - « - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000,0 | 17000,0 |  |
| Юго-Западный жилой район г.Богородск - 2 очередь администрация г.Богородска (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ПСД, ПИР Дорожная инфраструктура | - « - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |
| 2.Строительство дорожной инфраструктуры | - « - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северный жилой район д.Ушаково ул.Луговая, Полевая, молодежная, Новая, Хлебная, Сельская – администрация Алешковского сельсовета (по согласованию) | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ПСД, ПИР Дорожная инфраструктура | - « - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство дорожной инфраструктуры | - « - | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1771,0 |  |  | 17000,0 | 18500,0 |  |
| Всего по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 9805,8 |  |  |  | 2772,9 |  |  | 42573,355 | 45073,355 |  |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Богородского муниципального района Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда -1 этап | УКС , ОЖП администрации района | 2015 | 2016 |  |  |  | 28373,6 | 13295,8 | 17821,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда -2 этап | - « - | 2016 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 10403,1 | 4867,22 | 5947,3 |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда -3 этап | - « - | 2016 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 3053,19 | 1428,51 | 1817,05 |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда -4 этап | - « - | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 21280,97 | 7936,6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе 2 |  |  |  |  |  |  | 28373,6 | 13295,8 | 17821,0 |  | 34737,26 | 14232,33 | 7764,35 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем детей-сирот | Администрация Богородского муниципального района | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 3533,4 | 3533,4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3533,4 | 3533,4 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | 28373,6 | 13295,8 | 27626,8 |  | 66573,64 | 38270,66 | 17765,73 |  |  | 42573,35 | 47073,35 |  |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Богородского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры , объектов сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация населенных пунктов | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления д. Крашово - администрация Шапкинского сельсовета (по согласованию) | - « - | 2016 |  |  | 5,5 км |  |  |  |  |  |  | 4155,5 | 1885,0 |  | 3931,8 | 4587,4 | 3202,4 |  |
| 2. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления д.Алистеево-Чижково- Куликово - администрация Шапкинского сельсовета (по согласованию) | - « - | 2015 | 2017 |  |  | 9,0 км |  |  | 964,2 |  |  |  |  |  | 3600,0 | 4200,0 | 4200,0 |  |
| 3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству распределительного газопровода высокого и низкого давления к с.Шарголи. | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопровода высокого и низкого давления к д.Пальцино. | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Выполнение работ по газификации жилья в д.Хвощевка | - « - | 2015 |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,8 |  |  | 4155,5 | 1885,0 |  | 13635,93 | 15908,82 | 15908,82 |  |
| Строительство систем водоснабжения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода д.Березовка –администрация Дуденевского сельсовета (по согласованию) | - « - | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12309,2 | 2637,7 | 2637,7 |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2637,7 | 12309,2 | 2637,7 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,8 |  |  | 4155,5 | 1885,0 |  | 25945,13 | 18546,52 | 18546,52 |  |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального района Нижегородской области и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству а\дорог. | УКС администрации района | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  | 837,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| Всего по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Богородского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Приобретение жилья погорельцам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилья погорельцам | Администрация района | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  | 407,0 |  |  |  | 682,7 |  |  |  | 650,0 |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,0 |  |  |  | 682,7 |  |  |  | 650,0 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Богородского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Чистая вода в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважинного водозабора в с.Дуденево | УКС администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |

___________________________